REO 3 – Processos de Software
O que eu entendi do artigo
Pedro Antônio de Souza (201810557)

1. Como o framework Scrum implementa os Resultados Esperados GRE1, GRE2, GRE3, GRE4 e GRE5 do MPS.BR
De acordo com Lima e Vendramel (2011), pode-se afirmar que:
- O GRE1 é completamente implementado pelo SCRUM ao passo que a elicitação de requisitos é feita com o cliente. Nesse momento, é gerado o Product Backlog que armazena todos os requisitos levantados. O desenvolvimento dos itens são discriminados no Backlog do Sprint e são entendidos na Daily Scrum.
- O GRE2 também é implementado pelo SCRUM, já que o Scrum Master e o Product Owner são encarregados, dentre outras funções, de garantirem o entendimento e comprometimento da equipe com os requisitos.
- O GRE3, por sua vez, não é implementado pelo Scrum, já que nenhum artefato é previsto para rastrear os requisitos e os produtos gerados.
- O GRE4 é parcialmente implementado, pois o Scrum não define uma forma de documentar inconsistências encontradas.
- Assim como o item anterior, o GRE5 é parcialmente implementado. Apesar de o Product Backlog ser modificado caso existam alterações nos requisitos, o Scrum não define uma forma de manter o histórico das alterações realizadas.
2. Como o framework Scrum implementa os Resultados Esperados GPR1, GPR7, GPR9, GPR17 do MPS.BR
De acordo com Lima e Vendramel (2011), pode-se afirmar que:
- O GPR1 é complemente implementado pelo Scrum, já que o escopo do trabalho é definido no Product Backlog.
- O GPR7 também é completamente implementado pelo Scrum, já que o framework prevê que os times devem ser multifuncionais para que sejam autossuficientes na concepção do produto. Além disso, os cargos de Scrum Master e Product Owner definem bem os papéis de cada membro do time.
- O GPR9, por sua vez, é parcialmente implementado pelo Scrum. Apesar do framework prever a geração de documentos, como Product Backlog e Sprint Backlog, a forma de gerenciamento desses artefatos não é definida.]
- Por fim, o GPR17 é totalmente implementado pelo Scrum, já que ao final de cada sprint é realizado a review: uma reunião para que os stakeholders verifiquem os produtos gerados.

Referências
LIMA, Sheila Moutinho; VENDRAMEL, Wilson. Mapeamento entre as práticas do SCRUM e os processos do Nível G do MPS.BR. FaSCi-Tech, v. 1, n. 5, 2011.